Звіт Іркліївської сільської територіальної громади

щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки  з реалізації Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

(станом на 01.10.2025 р.)

| Завдання | Захід | Строк виконання | Стан («виконується» / «виконано») | Отриманий продукт (заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано») | Посилання на публікацію | Дата і номер погодження в системі моніторингу Project (заповнюється після запуску системи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Огляд та обстеження закладів культури з метою створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до закладів дозвілля. | Проведення моніторингу доступності закладів культури для маломобільних груп населення; | січень 2025 серпень 2025 | виконано |  |  |  |  |
| 1.6 Забезпечення доступності будівель та приміщень закладів освіти для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення; Іркліївський ЗДО «Веселка» - облаштування пандуса до освітнього закладу; Крутьківська гімназія - облаштування двох пандусів гумових та жовтої контрастної сигнальної стрічки; Москаленківська гімназія - облаштування двох пандусів гумових та жовтої контрастної сигнальної стрічки; Кліщинська гімназія ім.. М.П.Старицького встановлено решітки на поріг вхідних дверей приміщення школи для створення пологого нахилу та поручні у внутрішньому туалеті, облаштовано територію біля входу до школи двома лавочками для відпочинку; Вереміївська гімназія -встановлення проти- ковзкого покриття для пандусів та жовтої контрастної сигнальної стрічки; Мельниківський ліцей - будівництво пандуса на центральному вході; -облаштування попереджувальної тактильної смуги; Комунальний заклад «Іркліївський ліцей» для закладу та філій: встановлення попереджувальних тактильних смуг і кольорових маркувальників сходів; заміна дверних порогів на заокруглені; облаштування санітарно-гігієнічного приміщення; облаштування пандуса в укритті; облаштування у спальних приміщеннях у дошкільному структурному підрозділі місць для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; в окремих зонах встановлення ігрового обладнання на дитячому майданчику, яким можуть користуватися діти з особливими потребами; | січень 2025 грудень 2026 | виконується не виконано виконано виконано виконано виконано виконано розпочато ремонтні роботи в процесі виконання | Закріплено проти- ковзкі накладки та контрастні сигнальні стрічки Закріплено проти- ковзкі накладки та контрастні сигнальні стрічки Закріплено проти- ковзкі накладки та контрастні сигнальні стрічки Пандус наявний на додатковому боковому вході |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Продовжувати проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | січень 2025 грудень 2026 | виконується |  |  |  |  |

Л.Авраменко 0989297100